✅ PLAN GENERAL PARA DESARROLLAR EL PROYECTO (Triqui Cliente-Servidor con WebSockets)

📌 FASE 1 — Análisis y Requerimientos

Objetivo: comprender completamente el proyecto, definir alcance y requisitos funcionales/técnicos.

✔️ Pasos:

- Revisar los requisitos funcionales del PDF

  - Emparejar jugadores

  - Gestión del tablero

  - Validación de movimientos

  - Ganador de 3 de 5

  - Reinicio de partida

  - Manejo de desconexiones

  - Comunicación WebSocket en tiempo real

- Definir claramente:

  - Requisitos funcionales

  - Requisitos no funcionales

  - Restricciones

  - Casos de uso

- Elegir las tecnologías:

  - Backend: Node.js + WebSocket o Socket.io

  - Frontend: HTML/CSS/JS o React/Vue

  - Comunicación: JSON por WebSocket

- Diseño del protocolo de mensajes WS:

  - type: join / move / state / win / reset / error / disconnect

  - payload: tablero, turno, posiciones, mensaje, etc

📤 Entregable de la fase:

Documento de análisis + requerimientos + casos de uso + diagrama de arquitectura.

📌 FASE 2 — Diseño de Software

Objetivo: diseñar cómo funcionará la aplicación por dentro.

✔️ Pasos:

- Definir la arquitectura cliente-servidor

  - Server: GameManager, Game, Player

  - Client: UI, WebSocketHandler

- Crear diagramas:

  - Diagrama de clases

  - Diagrama de secuencia (conexión → movimiento → actualización)

  - Diagrama general de arquitectura

- Aplicar patrones de diseño (como pide el PDF):

  - Singleton: GameManager

  - Observer: sincronización de jugadores

  - Factory: creación de partidas

  - MVC o MVVM: frontend según framework

- Diseñar la estructura del proyecto:

- server/

- game/

- websocket/

- utils/

- client/

- components/

- assets/

- ws/

📤 Entregable:

Documento técnico de diseño + diagramas + explicación de patrones de diseño aplicados.

📌 FASE 3 — Implementación del Servidor

Objetivo: crear el backend que gestiona las partidas.

✔️ Pasos:

- Crear servidor WebSocket (WS Server)

- Implementar GameManager

- Implementar modelo Game (partida individual)

- Implementar reglas del Triqui

  - Validar turno

  - Validar movimientos

  - Detectar ganador/empate

  - Control de 3 de 5 partidas

- Manejo de desconexiones

- Definir todos los mensajes JSON de comunicación

📤 Entregable:

Servidor funcionando, probando desde consola o Postman WebSocket.

📌 FASE 4 — Implementación del Cliente (Frontend)

Objetivo: crear una interfaz gráfica interactiva.

✔️ Pasos:

- Construir el tablero 3x3 (grid CSS o canvas)

- Implementar WebSocket cliente

- Bloquear casillas cuando no es turno del jugador

- Mostrar mensajes:

  - “Esperando jugador…”

  - “Tu turno (X)”

  - “Ganó O”

  - “Empate”

- Agregar botón para reiniciar partida

- Crear animaciones opcionales

📤 Entregable:

Frontend funcional conectado en tiempo real al servidor.

📌 FASE 5 — Integración Completa

Objetivo: conectar servidor + cliente y asegurar que todo fluya.

✔️ Pasos:

- Probar flujo completo:

  - Conexión de dos jugadores

  - Turnos correctos

  - Ganador

  - Reinicio

  - Desconexión

- Pruebas de estrés:

  - 10 clientes conectados

  - Varias partidas simultáneas

- Corrección de bugs

📤 Entregable:

Juego final 100% funcional.

📌 FASE 6 — Documentación Final (obligatoria según PDF)

Objetivo: entregar un documento APA completo para calificación.

Contenido:

✔ Introducción
✔ Objetivo del proyecto
✔ Requerimientos
✔ Arquitectura
✔ Diagramas
✔ Patrones aplicados
✔ Capturas del sistema
✔ Conclusiones

📤 Entregable:

Documento en normas APA + archivos del proyecto.